Table of Contents

目　錄

（請在 Word 中按 Ctrl+A → F9 更新目錄）

# 測試計畫書

案號： L0215P2010U 版本： 1.0 日期： 中華民國 115 年

# 第一章　測試策略與範圍

## 1.1　測試目的

本測試計畫書係依據契約交付項目 #05 之要求，針對台鐵 AI 客服系統（案號 L0215P2010U）制定完整測試策略，涵蓋功能驗證、效能壓力及資安檢測三大面向，確保系統於上線前達成需求書所訂各項 KPI，並符合 CNS 27001 資訊安全管理標準。

## 1.2　測試階段與六層策略

本案採用六階段漸進式測試策略，各階段環環相扣，確保缺陷在最早階段被發現與修復：

| 階段 | 名稱 | 範圍 | 進入條件 | 退出條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 單元測試 | 個別函式與模組 | 程式碼完成並通過 Code Review | 單元測試覆蓋率 ≥80%，全數通過 |
| L2 | 整合測試 | 模組間介面與資料流 | L1 全數通過 | 所有模組介面連通，資料流正確 |
| L3 | 系統測試 | 全系統端對端功能 | L2 全數通過、測試環境就緒 | 49 項 TC 全數通過（詳見第二章） |
| L4 | 壓力測試 | 尖峰負載與 HA 切換 | L3 全數通過 | 各項效能指標達標（詳見第三章） |
| L5 | 資安檢測 | 弱掃、滲透、源碼檢測 | L3 全數通過 | 無高風險/嚴重弱點未修復（詳見第四章） |
| L6 | 使用者驗收測試（UAT） | 台鐵驗收題庫 | L3~L5 全數通過 | 台鐵確認驗收通過 |

各階段之詳細執行方法與判定標準，分別於本計畫書第二至四章說明。

## 1.3　測試範圍與覆蓋率

本案共定義 48 項功能需求（FR-IVR-001 至 FR-ADM-005），對應 49 項測試案例（TC-IVR-001 至 TC-ADM-005），其中 FR-LLM-002 額外設有幻覺率補充測試 TC-LLM-009，達成 100% 覆蓋。測試案例依模組分布如下：

| 模組 | FR/TC 數量 | KPI 驗證項 |
| --- | --- | --- |
| AI-IVR（智慧語音應答） | 7 項（TC-IVR-001～007） | 應答正確率 ≥85%、回應 ≤5,000ms、≥30 埠 |
| STT（語音識別） | 3 項（TC-STT-001～003） | 辨識率 ≥85%（200 音檔，中英 4:1） |
| TTS（語音合成） | 2 項（TC-TTS-001～002） | 合成延遲不影響 ≤5,000ms 端對端 SLA |
| LLM（大型語言模型） | 9 項（TC-LLM-001～009） | 語意正確率 ≥85%、後送分類 ≥85%、幻覺率 ≤5% |
| AI-Agent（虛擬客服） | 8 項（TC-AGT-001～008） | 應答正確率 ≥85%、回應 ≤5,000ms、≥30 埠 |
| AI-QI（智慧質檢） | 7 項（TC-QI-001～007） | 15 分鐘錄音 → ≤5 分鐘完成 |
| RPT（報表） | 3 項（TC-RPT-001～003） | ≥10 個客製報表 |
| WS（值機平台） | 5 項（TC-WS-001～005） | — |
| ADM（管理後台） | 5 項（TC-ADM-001～005） | 日誌保存 ≥6 個月 |
| 合計 | 49 項 |  |

## 1.4　測試環境規劃

### 1.4.1　硬體配置

測試環境為單機架構（正式環境為 HA 雙機），具體配置：

| 設備 | 數量 | 規格摘要 |
| --- | --- | --- |
| AI-IVR 測試伺服器 | 1 台 | 8C≥2.2GHz×2、DDR5 64GB+、600GB SAS×3 |
| AI 測試伺服器 | 1 台 | 8C≥2.2GHz×2、DDR5 64GB+、600GB SAS×3、NVIDIA L40S×1 |
| SMS 測試裝置 | 1 台 | 256GB+ 儲存 |
| 42U 測試機櫃 | 1 座 | 規格同正式環境 |

與正式環境之差異說明： 測試環境為單機部署，無 HA Failover 機制；GPU 為單卡（正式為雙卡 L40S 48GB×2）。HA 切換測試將於正式環境完成硬體安裝後，以獨立測試視窗執行。

### 1.4.2　網路隔離（VLAN 分離）

測試環境採用與正式環境一致的 VLAN 隔離策略，確保測試階段即驗證網路分區之有效性：

| VLAN | 用途 | 涵蓋設備 | 隔離原則 |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN-SIP | 語音信令與媒體 | AI-IVR 伺服器、E1 Gateway、WebCall SBC | 僅允許 SIP/RTP 埠號 |
| VLAN-AI | AI 推論與資料處理 | AI 伺服器、Qdrant、Redis | 僅允許 gRPC/API 內部埠號 |
| VLAN-MGMT | 管理與監控 | 管理伺服器、Prometheus/Grafana | BMC IPMI + 管理 API |
| VLAN-DMZ | 對外服務 | 反向代理、Web 前端、CRM Gateway | HTTPS 443 |
| VLAN-DB | 資料庫 | PostgreSQL、備份儲存 | 僅允許 DB 連線埠 |

各 VLAN 間之流量以防火牆規則嚴格限制，禁止跨網段直接存取。此設計符合 CNS 27001 控制措施 A.13 通訊安全之網路分區要求（AD-001）。

### 1.4.3　測試資料準備

| 資料類別 | 來源 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| IVR/Agent 測試題庫 | 台鐵提供 | 各 200 題 | 涵蓋時刻查詢、票價查詢、站務資訊、客訴等類型 |
| STT 測試音檔 | 台鐵提供 | 200 個 | 中英配比 4:1，每檔 ≤150 秒 |
| 後送案件測試資料 | 台鐵提供 | 200 筆 | 真實後送案件（去識別化後使用） |
| 質檢測試錄音 | 台鐵提供 | ≥10 檔 | 含 15 分鐘長度錄音 |
| Mock API 資料 | 廠商準備 | — | 訂票紀錄、時刻表查詢之模擬回應資料 |

所有來自台鐵之測試資料，於使用前經去識別化處理（旅客姓名、電話、身分證字號以遮罩取代），確保測試過程不涉及真實個資。

## 1.5　正確率計算公式與判定標準

本案四項核心 KPI 之正確率採加權計分方式，計算公式統一如下：

AI-IVR / AI-Agent 應答正確率（需求書§三(一)、§三(五)）：

正確率=完全正確×1+部分正確×0.5總測試次數×100%

目標值：≥85%。測試樣本：各 200 題，由台鐵提供。

STT 語音辨識正確率（需求書§三(二)）：

辨識率=100%−錯誤或缺漏字數總字數×100%

目標值：≥85%。測試樣本：200 個音檔（中英文配比 4:1，每檔 ≤150 秒）。

後送案件自動分類準確率（需求書§三(四)）：

分類準確率=AI 正確分類數總案件數×100%

目標值：≥85%。測試樣本：200 筆真實後送案件。

「完全正確」與「部分正確」之判定標準如下：

評分人員組成： 甲方代表 2 人（客服中心主管、資訊中心系統管理師）＋廠商代表 1 人，共 3 人獨立評分，以多數決為最終判定。

三級判定標準：

| 等級 | 定義 | 計分 | 判定範例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全正確 | 回覆內容涵蓋旅客提問之核心資訊，且無事實性錯誤、無遺漏關鍵資訊 | ×1.0 | 旅客問「太魯閣號 408 次時刻表」，系統正確回覆發車時間、到站時間、停靠站 |
| 部分正確 | 回覆涵蓋部分核心資訊但有遺漏，或附加資訊有輕微錯誤但不影響主要問題之解答 | ×0.5 | 旅客問「太魯閣號 408 次時刻表」，系統正確回覆發車時間但遺漏停靠站資訊 |
| 錯誤 | 回覆之核心資訊有事實性錯誤、答非所問、或系統無法產生有效回覆 | ×0.0 | 旅客問「太魯閣號 408 次時刻表」，系統回覆錯誤車次資訊或無關內容 |

爭議仲裁機制： 若 3 位評分人員判定不一致且無法以多數決定案（如三方各持不同等級），由甲方專案經理裁定，裁定結果記錄於評分表備註欄。

評分表簽章： 200 題逐題評分表需三位評分人員簽章確認，連同評分準則文件一併歸檔。

# 第二章　功能測試計畫

本章針對 L3 系統測試階段之 48 項功能測試案例，依模組逐一說明測試目標、方法、通過標準與預期結果。

## 2.1　AI-IVR 智慧語音應答系統功能測試

### TC-IVR-001：語音通道與 CTI 整合測試

- 對應需求： FR-IVR-001 — 提供 ≥30 埠語音通道

- 測試目標： 驗證 E1 專線（30 B-channel）、WebCall SBC（雙備援）及行政分機（類比 VoIP Gateway）三種來源可同時接入，且總通道數 ≥30 埠

- 測試方法： 以 SIPp 工具模擬 30 路 SIP INVITE 同時發起，持續通話 3 分鐘，期間監控 CPU/RAM 使用率與 RTP 封包遺失率

- 通過標準： 30 路同時建立成功率 100%，RTP 封包遺失率 <1%，CPU 使用率 <80%

- 環境備註： E1 通道測試需台鐵配合提供測試用 B-channel；行政分機路徑（類比線路 → VoIP Gateway → MES → AI-IVR）須含類比轉 SIP 段之語音品質驗證，MOS 評分 ≥3.5

### TC-IVR-002：智慧來電應答測試

- 對應需求： FR-IVR-002 — 應答正確率 ≥85%、回應 ≤5,000ms

- 測試目標： 以台鐵提供之 200 題測試題庫，驗證 AI-IVR 整合 STT→LLM→TTS 全鏈路之應答品質與回應時間

- 測試方法：

  - 將 200 題語音錄製為標準音檔，透過 SIPp 逐題撥入 AI-IVR

  - 系統接收語音後，經 STT 轉文字、LLM 生成回答、TTS 合成語音回播

  - 錄製系統回播語音，由評分小組依評分準則逐題判定「完全正確 / 部分正確 / 錯誤」

  - 量測回應時間：從 VAD 偵測旅客語音結束至系統回覆首字播出

- 通過標準： 加權正確率 ≥85%；P95 回應時間 ≤5,000ms

- 補充說明： 題庫應涵蓋尖峰常見問題（時刻查詢、票價查詢、誤點資訊）及台灣口音/台語摻雜國語之情境（如「我要坐到高雄去啦」），以驗證系統在真實使用場景下的表現

### TC-IVR-003：多輪對話引導測試

- 對應需求： FR-IVR-003 — 多輪連續對話上下文正確銜接

- 測試目標： 驗證系統在多輪對話中正確維持上下文，理解指代與省略語意

- 測試方法： 設計 20 組多輪對話腳本（每組 3~5 輪），包含追問、指代（「那下一班呢？」）、主題切換等情境，以 SIPp 自動撥入執行

- 通過標準： 上下文銜接正確率 ≥90%（以人工判定）

### TC-IVR-004：真人轉接測試

- 對應需求： FR-IVR-004 — AI 無法解決時轉接真人客服

- 測試目標： 驗證轉接動作正確執行、對話摘要完整傳遞、通話不中斷

- 測試方法： 模擬 AI 信心度 <0.6 之情境，觸發轉接流程，驗證 SIP REFER 信令正確、摘要資訊於值機平台（WS）正確顯示

- 通過標準： 轉接成功率 100%，摘要涵蓋對話主題與旅客需求

### TC-IVR-005：DTMF 按碼偵測測試

- 對應需求： FR-IVR-005 — 支援 DTMF 按碼偵測

- 測試方法： 以 SIPp 發送 RFC 2833 DTMF 事件（0~9、*、#），驗證系統正確辨識

- 通過標準： DTMF 偵測正確率 100%

### TC-IVR-006：滿意度調查測試

- 對應需求： FR-IVR-006 — 通話結束前收集旅客評價

- 測試方法： 通話即將結束時系統播放滿意度調查語音，旅客以 DTMF 或語音回應，驗證結果正確寫入資料庫

- 通過標準： 調查結果收集正確率 100%，統計報表數據一致

### TC-IVR-007：防護機制測試

- 對應需求： FR-IVR-007 — 阻擋非業務問題與惡意攻擊

- 測試方法：

  - 輸入非業務問題（如「幫我寫作業」「今天天氣如何」），驗證系統拒絕回答並引導回業務範圍

  - 輸入含敏感詞或 Prompt Injection 攻擊語句，驗證系統不被誘導產生不當回覆

  - 高頻撥入測試（同一號碼 1 分鐘內撥入 10 次），驗證頻率限制機制生效

- 通過標準： 非業務問題攔截率 ≥95%，Prompt Injection 防禦成功率 100%，頻率限制正確觸發

## 2.2　STT / TTS 功能測試

### TC-STT-001：即時語音辨識率測試

- 對應需求： FR-STT-001 — 辨識率 ≥85%

- 測試目標： 以 200 個標準音檔驗證 Whisper large-v3（faster-whisper 部署）之中英文辨識準確率

- 測試方法：

  - 使用台鐵提供之 200 個音檔（中文 160 個、英文 40 個，每檔 ≤150 秒）

  - 逐檔送入 STT 引擎，產出辨識文字

  - 與人工轉寫之正確文本逐字比對，計算錯誤/缺漏字數

- 通過標準： 辨識率 = 100% − (錯誤或缺漏字數 ÷ 總字數) × 100% ≥85%

- 補充說明： 音檔應包含台鐵業務專有名詞（「自強號」「太魯閣」「普悠瑪」「區間車」「新左營」「電子票證」「去回票」等），以驗證專屬詞庫 hotword boosting 之效果

### TC-STT-002：意圖辨識測試

- 對應需求： FR-STT-002 — 語音內容分類與意圖辨識

- 測試方法： 從 TC-STT-001 之 200 個音檔中，標註預期意圖類別（時刻查詢/票價查詢/客訴/轉接等），比對系統辨識結果

- 通過標準： 意圖分類正確率 ≥85%

### TC-STT-003：語音斷點偵測測試

- 對應需求： FR-STT-003 — VAD 準確觸發

- 測試方法： 設計包含長停頓（>2 秒）、短停頓（<1 秒）、語句中夾雜「嗯」「啊」等語助詞之測試音檔，驗證 VAD 判斷旅客發言結束時機之準確性。針對行政分機之類比線路，額外測試背景雜訊環境下之 VAD 表現

- 通過標準： 誤判率 <5%（過早截斷或過晚觸發均計為誤判）

### TC-TTS-001：即時語音合成測試

- 對應需求： FR-TTS-001 — 中英文即時語音合成

- 測試方法： 輸入 50 組中英文混合文本，驗證合成語音之自然度（MOS ≥3.5）與首包延遲（≤300ms）

- 通過標準： 合成延遲不導致端對端回應超過 5,000ms SLA

### TC-TTS-002：動態選單合成測試

- 對應需求： FR-TTS-002 — 依後台設定動態生成語音選單

- 測試方法： 於管理後台修改選單內容，撥入驗證語音選單即時更新、內容正確

- 通過標準： 選單內容與後台設定 100% 一致

## 2.3　LLM 大型語言模型功能測試

### TC-LLM-001：GPU 高併發穩定性測試

- 對應需求： FR-LLM-001 — GPU 專責推論、多實例高併發

- 測試目標： 驗證 vLLM 引擎在 L40S 單卡（測試環境）上，以 Llama 3.1 8B AWQ 量化模型運行多實例時之穩定性與回應時間

- 測試方法： 以自製腳本同時發送 30 路推論請求（模擬 30 路併發），持續 30 分鐘，監控 GPU VRAM 使用率、推論延遲 P95、throughput

- 通過標準： P95 推論延遲 ≤2,500ms（為端對端 5,000ms 之 LLM 環節預算）；VRAM 使用率 <90%；無 OOM 或 CUDA 錯誤

- 環境備註： 測試環境為單卡 L40S（GPU#0 專責 LLM），正式環境為雙卡（GPU#0 LLM、GPU#1 Embedding+QI），AD-002 之資源隔離策略將於正式環境補充驗證

### TC-LLM-002：語意理解與問答測試

- 對應需求： FR-LLM-002 — 理解自然語言查詢，生成準確回答

- 測試目標： 以 200 題台鐵題庫驗證 LLM + RAG 之問答正確率

- 測試方法： 逐題以 API 送入查詢，收集系統回答，由評分小組判定

- 通過標準： 加權正確率 ≥85%（計算公式同 1.5 節）

- 補充說明： 涉及票價、時刻等關鍵資訊之題目，系統須從 API 即時查詢而非依賴 LLM 記憶，測試時同步驗證 API 呼叫是否正確觸發

### TC-LLM-003：上下文連續對話測試

- 對應需求： FR-LLM-003 — 多輪問答上下文理解

- 測試方法： 設計 20 組多輪對話（含指代消解、省略補全），以 API 逐輪送入

- 通過標準： 上下文關聯正確率 ≥90%

### TC-LLM-004：關鍵詞與文字修正測試

- 對應需求： FR-LLM-004 — 同義詞擴展、敏感詞過濾、錯別字修正

- 測試方法：

  - 同義詞：輸入「自強」「莒光」等簡稱，驗證系統正確對應

  - 敏感詞：輸入政治/不當言論，驗證系統拒絕回應

  - 錯別字：輸入「台北到版橋」（板橋），驗證系統自動修正

- 通過標準： 同義詞命中率 ≥90%，敏感詞攔截率 100%，錯別字修正率 ≥80%

### TC-LLM-005：知識庫維護與學習測試

- 對應需求： FR-LLM-005 — 知識庫 CRUD 與版本管理

- 測試方法： 新增、修改、刪除知識庫文件各 10 筆，驗證向量資料庫同步更新、版本回溯功能正確

- 通過標準： CRUD 操作 100% 正確；版本回溯後查詢結果與該版本內容一致

### TC-LLM-006：權限控管測試

- 對應需求： FR-LLM-006 — RBAC 角色權限隔離

- 測試方法： 以不同角色（管理員/督導/值機員/唯讀）帳號登入，驗證各角色存取範圍符合權限矩陣，所有操作寫入稽核日誌

- 通過標準： 越權存取 100% 被拒絕；日誌完整記錄保留 ≥6 個月

### TC-LLM-007：對話紀錄匯出測試

- 對應需求： FR-LLM-007 — 匯出 Word/PDF/Excel/HTML/CSV

- 測試方法： 匯出 5 組對話紀錄為 5 種格式，驗證內容完整性與格式正確性

- 通過標準： 5 種格式匯出成功率 100%，內容與原始紀錄一致

### TC-LLM-008：後送案件分析測試

- 對應需求： FR-LLM-008 — 自動分類準確率 ≥85%

- 測試目標： 以 200 筆真實後送案件（去識別化）驗證 AI 自動分類功能

- 測試方法： 200 筆案件逐筆送入系統，AI 自動判定類別與優先級，與人工標註之正確答案比對

- 通過標準： 分類準確率 = AI 正確分類數 ÷ 200 × 100% ≥85%

- 補充說明： AI 分析結果透過 API 輸出，不直接修改現有後送系統之操作介面，確保 225 位外點人員之既有作業流程不受影響

### TC-LLM-009：LLM 幻覺率測試

- 對應需求： FR-LLM-002 — 語意理解與問答生成之事實正確性

- 測試目標： 驗證 LLM 在台鐵客服情境下產生幻覺（生成不存在之車次、票價、站名等虛構資訊）的比率

- 測試方法： 從 200 題驗收測試題庫中，挑選涉及事實性資訊之題目（車次、票價、時刻、站名、規章），由人工逐題判定 AI 回答是否包含虛構或錯誤事實

- 通過標準： 幻覺率 = 含虛構/錯誤事實之回答數 ÷ 事實性問題總數 × 100% ≤5%

- 補充說明： 涉及票價、時刻等關鍵營運資訊，系統透過 API 即時查詢台鐵既有系統取得，不依賴 LLM 參數記憶；本測試項目同時驗證此機制是否確實運作，防止過時或虛構資訊誤導旅客

## 2.4　AI-Agent 虛擬客服功能測試

### TC-AGT-001：數位通道併發測試

- 對應需求： FR-AGT-001 — ≥30 埠數位文字通道

- 測試方法： 以 k6 工具模擬 30 路 WebSocket 同時連線，各連線持續對話 5 分鐘

- 通過標準： 30 路同時建立成功率 100%，訊息往返無遺失

### TC-AGT-002：向量資料庫檢索測試

- 對應需求： FR-AGT-002 — Qdrant 語意檢索

- 測試方法： 以 50 組查詢驗證 multilingual-e5-large Embedding + Qdrant HNSW 之語意檢索準確率與延遲

- 通過標準： Top-5 命中率 ≥90%，查詢延遲 <50ms

### TC-AGT-003：互動式智慧問答測試

- 對應需求： FR-AGT-003 — 應答正確率 ≥85%、回應 ≤5,000ms

- 測試目標： 以 200 題台鐵題庫驗證 AI-Agent（LLM + RAG）之文字問答品質

- 測試方法： 透過 WebSocket 逐題送入查詢，量測從旅客送出訊息至系統回覆首段文字呈現之時間

- 通過標準： 加權正確率 ≥85%；P95 回應時間 ≤5,000ms

### TC-AGT-004：RAG 引用來源標註測試

- 對應需求： FR-AGT-004 — 回應自動標註知識來源

- 測試方法： 對 TC-AGT-003 之 200 題回答，檢查每筆回答是否包含引用來源（文件名稱、段落編號）

- 通過標準： 引用來源標註涵蓋率 ≥95%，來源與回答內容一致

### TC-AGT-005：個性化問答測試

- 對應需求： FR-AGT-005 — 基於歷史對話提供個性化回答

- 測試方法： 模擬同一旅客連續多次查詢（跨 Session），驗證系統利用 Redis 即時上下文與 PostgreSQL 歷史摘要提供相關建議

- 通過標準： 個性化推薦與歷史對話相關性 ≥80%（人工評定）

### TC-AGT-006：Web/App 整合轉接測試

- 對應需求： FR-AGT-006 — 跨通道轉接 + 對話摘要

- 測試方法： 從 Web 數位客服發起對話，觸發轉接真人客服，驗證對話摘要傳遞至值機平台；App 端採 HTTPS 安全連線，若以 WebView 嵌入，驗證 CSP 標頭設定與 X-Frame-Options 防護

- 通過標準： 轉接成功率 100%，摘要完整正確

### TC-AGT-007：SMS 簡訊服務測試

- 對應需求： FR-AGT-007 — 雙備援 SMS 收發 + 紀錄保留 ≥5 年

- 測試方法：

  - 主 SMS 裝置收發測試（發送/接收各 10 則）

  - 模擬主裝置故障，驗證備援裝置自動接手

  - AI 自動回覆時，驗證 WebSocket 即時推播通知至值機平台

  - 驗證 SMS 紀錄寫入 PostgreSQL，儲存結構支援 ≥5 年保留

- 通過標準： 收發成功率 100%；備援切換 ≤30 秒；通知同步正確；紀錄完整寫入

- 環境備註： SMS 裝置之 4G LTE 模組須確認非大陸品牌/製造，測試時一併核對硬體產地標示

### TC-AGT-008：系統持續優化機制測試

- 對應需求： FR-AGT-008 — 回饋學習與校正流程

- 測試方法： 模擬客服人員標記 10 筆 AI 回答為「錯誤」，驗證回饋資料正確寫入校正佇列、知識庫觸發更新、更新後相同問題回答改善

- 通過標準： 回饋→校正→更新全流程正確執行

## 2.5　智慧質檢（AI-QI）功能測試

### TC-QI-001：質檢數據匯入測試

- 對應需求： FR-QI-001 — 多格式匯入 + 排程

- 測試方法： 匯入 WAV、MP3、OGG 等格式音檔各 5 筆，設定排程批次處理

- 通過標準： 多格式匯入成功率 100%，排程準時觸發

### TC-QI-002：質檢語音轉寫測試

- 對應需求： FR-QI-002 — 15 分鐘錄音 → ≤5 分鐘完成轉換分析並產出質檢報告

- 測試目標： 驗證質檢 STT 處理效能達標

- 測試方法： 輸入 5 檔 15 分鐘客服錄音，量測從匯入至質檢報告產出之總耗時

- 通過標準： 每檔處理時間 ≤5 分鐘（含轉寫 + 規則評分 + 報告生成）

- 補充說明： 質檢 STT 使用 Whisper large-v3 離線批次模式（非即時串流），於 CPU 上運行；業務術語辨識優化與 TC-STT-001 共用專屬詞庫

### TC-QI-003：質檢規則與評分測試

- 對應需求： FR-QI-003 — 自訂規則自動評分

- 測試方法： 設定 5 組自訂質檢規則（如：開場問候語、結尾祝福語、禁語偵測），以已知內容之錄音驗證評分結果

- 通過標準： 規則命中與評分計算 100% 正確

### TC-QI-004：靜音與插話偵測測試

- 對應需求： FR-QI-004 — 偵測靜音段與插話行為

- 測試方法： 以含長靜音（>5 秒）與頻繁插話之錄音測試

- 通過標準： 靜音/插話偵測準確率 ≥90%

### TC-QI-005：情緒分析測試

- 對應需求： FR-QI-005 — 語調情緒識別

- 測試方法： 以 20 段已標註情緒之錄音（正面/中性/負面）驗證系統分析結果

- 通過標準： 情緒分類正確率 ≥80%

### TC-QI-006：質檢警報機制測試

- 對應需求： FR-QI-006 — 異常觸發通知

- 測試方法： 設定質檢分數 <60 分觸發警報，輸入低分錄音驗證通知送達

- 通過標準： 警報觸發正確率 100%，通知 ≤1 分鐘送達督導

### TC-QI-007：質檢報表測試

- 對應需求： FR-QI-007 — 多維度報表

- 測試方法： 驗證活動報表、專員績效報表、原因分析報表之數據正確性與匯出功能

- 通過標準： 報表數據與底層資料 100% 一致

## 2.6　RPT / WS / ADM 功能測試

### 2.6.1　報表功能（RPT）

| TC 編號 | 對應 FR | 測試重點 | 通過標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-RPT-001 | FR-RPT-001 | 對話服務類、AI 管理類、知識點分析、滿意度等統計報表 | 數據正確、篩選條件有效 |
| TC-RPT-002 | FR-RPT-002 | 視覺化儀表板，支援自訂時間區間與圖表類型 | 圖表渲染正確、即時更新 |
| TC-RPT-003 | FR-RPT-003 | ≥10 個客製報表框架驗證 | 報表產出機制正確 |

### 2.6.2　值機平台（WS）

| TC 編號 | 對應 FR | 測試重點 | 通過標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-WS-001 | FR-WS-001 | 接聽/保留/轉接/掛斷通話控制、來電資訊顯示 | 各操作 100% 正確 |
| TC-WS-002 | FR-WS-002 | AI 知識輔助即時推送 | 推送延遲 ≤2 秒、內容相關 |
| TC-WS-003 | FR-WS-003 | 通話摘要自動生成、後送工單建立 | 摘要涵蓋主題，工單欄位完整 |
| TC-WS-004 | FR-WS-004 | 督導監聽/密語/強制介入、即時服務指標 | 各操作即時生效 |
| TC-WS-005 | FR-WS-005 | 簽入/簽出、就緒/忙碌/休息狀態切換 | 狀態切換正確，時長統計準確 |

### 2.6.3　管理後台（ADM）

| TC 編號 | 對應 FR | 測試重點 | 通過標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-ADM-001 | FR-ADM-001 | 系統參數設定（VAD 閾值、信心度閾值等） | 參數修改即時生效 |
| TC-ADM-002 | FR-ADM-002 | 帳號權限管理（AD/LDAP 整合） | AD 帳號驗證正確、RBAC 生效 |
| TC-ADM-003 | FR-ADM-003 | Prometheus + Grafana 監控儀表板 | 指標採集正確、告警觸發正常 |
| TC-ADM-004 | FR-ADM-004 | 日誌稽核（操作日誌、存取日誌保留 ≥6 個月） | 日誌完整、查詢功能正確 |
| TC-ADM-005 | FR-ADM-005 | 備份回復（PostgreSQL + Qdrant + Redis） | 備份成功、回復後資料一致 |

## 本章引用編號清單

功能需求（FR）： FR-IVR-001～007、FR-STT-001～003、FR-TTS-001～002、FR-LLM-001～008、FR-AGT-001～008、FR-QI-001～007、FR-RPT-001～003、FR-WS-001～005、FR-ADM-001～005（共 48 項）

測試案例（TC）： TC-IVR-001～007、TC-STT-001～003、TC-TTS-001～002、TC-LLM-001～009、TC-AGT-001～008、TC-QI-001～007、TC-RPT-001～003、TC-WS-001～005、TC-ADM-001～005（共 49 項，48 項 FR 1:1 對應 + TC-LLM-009 幻覺率補充測試）

架構決策（AD）： AD-001（六層式架構/VLAN 隔離）、AD-002（GPU 資源分配）、AD-003（STT/TTS CPU 推論）、AD-004（Llama 3.1 8B AWQ）、AD-005（HA Active-Active）、AD-007（SIP/RTP fork 介接）、AD-008（開源優先）

攻擊面防禦（ATK）： ATK-004（App WebView 安全 → TC-AGT-006）、ATK-005（E1 通道容量 → TC-IVR-001）、ATK-006（類比線路 VAD 調校 → TC-STT-003）、ATK-008（正確率判定標準 → §1.5）、ATK-009（尖峰/台語情境 → TC-IVR-002）、ATK-021（SMS 裝置產地 → TC-AGT-007）、ATK-023（後送系統邊界 → TC-LLM-008）

# 第三章　驗收標準與 Pass/Fail 判定規則

## 3.1　KPI 驗收判定標準

本案所有 KPI 指標之目標值依契約需求書明定，驗收時以下列標準判定 Pass/Fail：

### 3.1.1　AI 應答正確率驗收標準

| KPI 項目 | 目標值 | 計算公式 | 測試樣本 | Pass 條件 | Fail 條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-IVR 應答正確率 | ≥85% | (完全正確×1 + 部分正確×0.5) ÷ 總次數 × 100% | 200 題，台鐵提供 | 計算結果 ≥85.0% | 計算結果 <85.0% |
| AI-Agent 應答正確率 | ≥85% | 同上 | 200 題，台鐵提供 | 計算結果 ≥85.0% | 計算結果 <85.0% |
| STT 辨識正確率 | ≥85% | 100% − (錯誤或缺漏字數 ÷ 總字數) × 100% | 200 音檔（中英配比 4:1，每檔 ≤150 秒） | 計算結果 ≥85.0% | 計算結果 <85.0% |
| 後送案件分類準確率 | ≥85% | (AI 正確分類數 ÷ 總案件數) × 100% | 200 筆真實後送案件 | 計算結果 ≥85.0% | 計算結果 <85.0% |

「部分正確」判定原則： AI 回答涵蓋旅客問題之核心資訊（如車次、票價、時刻），但在次要細節（如月台編號、附加說明）有遺漏或不精確者，經台鐵與廠商雙方評審共同認定為「部分正確」，計 0.5 分。每題評分由台鐵指派之評審與廠商品管人員各自獨立評分後取共識；若雙方評分不一致，由台鐵專案負責人裁定。此機制確保評分透明且避免爭議（相關測試案例詳見第二章 TC-IVR-002、TC-AGT-003、TC-LLM-002）。

### 3.1.2　效能指標驗收標準

| KPI 項目 | 目標值 | 量測方式 | Pass 條件 | Fail 條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IVR 回應時間 | ≤5,000ms | 旅客說完（VAD 偵測語音結束）至系統回覆首字播出 | 200 題中 P95 ≤5,000ms | P95 >5,000ms |
| Agent 回應時間 | ≤5,000ms | 旅客送出訊息至系統回覆首段文字呈現 | 200 題中 P95 ≤5,000ms | P95 >5,000ms |
| 語音通道數 | ≥30 埠 | 30 路 SIP 同時通話（含 E1 + WebCall + 行政分機），持續 30 分鐘 | 全程無掉線、無通道拒絕 | 任一通道建立失敗或通話中斷 |
| 數位通道數 | ≥30 埠 | 30 路 WebSocket 同時連線，持續 30 分鐘 | 全程連線穩定、訊息收發正常 | 任一連線斷開或訊息遺失 |
| 質檢處理速度 | 15 分鐘錄音 → ≤5 分鐘完成 | 提交 15 分鐘錄音檔，計時至質檢報告產出 | 處理時間 ≤5 分鐘 | 處理時間 >5 分鐘 |

回應時間量測說明： 回應時間採 P95（第 95 百分位數）作為驗收判定基準，即 200 次測試中允許最多 10 次超過 5,000ms，但 P95 值須 ≤5,000ms。量測時併發負載為 ≥30 路同時運作之條件下進行，以模擬實際尖峰情境。語音通道回應時間的起算點為 VAD 偵測語音結束時間戳記，終點為 RTP 封包首字播出之時間戳記，兩點均由系統日誌自動記錄。

### 3.1.3　可用性與維運指標驗收標準

以下指標於保固期間按季度統計，未達標準者依服務水準表計算扣點：

| KPI 項目 | 目標值 | 扣點規則 | 判定週期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統可用率 | ≥99%/季 | 每不足 1% 計 3 點 | 每季 |
| 單日最長停機 | ≤4 小時/日 | 逾 4 小時，每小時計 1 點 | 每日 |
| 故障修復時限（MTTR） | ≤4 小時（含假日） | 逾 4 小時，每小時計 1 點 | 每次事件 |
| 資安事件通報 | 知悉後 ≤1 小時 | 逾 1 小時，每小時計 1 點 | 每次事件 |
| 資安事件損害控制 | ≤72 小時（重大 36 小時） | 依服務水準表 | 每次事件 |
| 資安事件調查報告 | 損害控制後 ≤1 個月 | 依服務水準表 | 每次事件 |
| 日誌保存期限 | ≥6 個月 | — | 稽核時 |
| SMS 紀錄保存 | ≥5 年 | — | 稽核時 |

### 3.1.4　其他驗收項目

| 驗收項目 | 標準 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- |
| 教育訓練時數 | ≥54 小時（值機 ≥36 小時 + 管理 ≥18 小時） | 課程簽到表與時數統計 |
| 客製報表 | 保固期間 ≥10 個 | 台鐵提需求後，廠商於約定工時內交付 |
| HA 備援切換 | 主機故障後 ≤5 秒恢復服務，Session 不遺失 | 壓力測試（詳見 #09 測試報告書第二章） |
| 資安檢測 | 弱掃/滲透/源碼檢測報告通過 | 由資安分包廠商執行，報告經台鐵審閱（詳見第三章 §3.2.3） |

## 3.2　缺陷分級定義與處置規則

### 3.2.1　缺陷嚴重度分級

所有測試過程中發現之缺陷，依以下四級分類：

| 等級 | 名稱 | 定義 | 舉例 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Critical（致命） | 系統無法運作、核心功能完全失效、資料遺失或資安漏洞 | SIP 通話全面中斷無法恢復；LLM 推論服務崩潰無法重啟；旅客個資明文外洩；弱掃發現 CVSS ≥9.0 漏洞 |
| S2 | Major（嚴重） | 核心功能部分失效且無替代方案、KPI 指標未達標 | AI 應答正確率 <85%；回應時間 P95 >5,000ms；HA 切換時間 >5 秒；源碼檢測發現高風險弱點 |
| S3 | Minor（輕微） | 功能可用但有瑕疵、有替代操作路徑 | 報表匯出格式排版異常；特定瀏覽器下 UI 元件位移；非核心欄位預設值錯誤 |
| S4 | Cosmetic（外觀） | 不影響功能之介面外觀或文字問題 | 錯字；對齊不一致；圖示顯示模糊；翻譯措辭不當 |

### 3.2.2　缺陷處置時效

| 等級 | 修復時效 | 回歸測試 | 對驗收之影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 Critical | 發現後 4 小時內提出修復方案，24 小時內完成修復 | 修復後 24 小時內完成回歸測試 | 阻斷驗收：存在任何未修復之 S1 缺陷，不得進入 UAT |
| S2 Major | 3 個工作天內完成修復 | 修復後 3 個工作天內回歸 | 阻斷驗收：S2 缺陷歸零方可通過 UAT |
| S3 Minor | 5 個工作天內完成修復 | 修復後併入下次回歸測試 | 允許帶 S3 缺陷通過驗收，但須於上線後 30 日內修復完畢 |
| S4 Cosmetic | 10 個工作天內完成修復 | 併入版本更新時回歸 | 不影響驗收通過，列入保固期改善事項 |

### 3.2.3　資安相關缺陷特別處置

資安檢測（弱點掃描、滲透測試、源碼檢測）發現之漏洞，除依上述嚴重度分級外，另依 CVSS v3.1 評分補充判定：

| CVSS 分數 | 對應缺陷等級 | 補充處置 |
| --- | --- | --- |
| 9.0~10.0（Critical） | S1 | 立即修復，修復前系統不得上線 |
| 7.0~8.9（High） | S2 | 上線前必須修復完畢 |
| 4.0~6.9（Medium） | S3 | 上線前修復或提出風險緩解措施並經台鐵同意 |
| 0.1~3.9（Low） | S4 | 列入保固期改善事項 |

滲透測試若發現可實際利用之漏洞（Proof of Concept 成功），無論 CVSS 分數一律視為 S1 處理。源碼檢測之第三方元件（SCA）若發現已知漏洞（CVE），須於 5 個工作天內完成元件升級或提出替代方案。

保固期定期複測規劃： 每季執行一次弱點掃描（OpenVAS/Nessus）、每半年執行一次滲透測試、每月以 Trivy 掃描容器映像漏洞。新 CVE 披露後 72 小時內完成影響評估，高風險弱點 7 日內修補。

## 3.3　驗收不通過改正流程

### 3.3.1　驗收流程概述

| 步驟 | 動作 | 負責方 | 輸出 | 判定條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提報測試報告 | 廠商 | 測試報告 | — |
| 2 | 審查（5 工作天） | 台鐵 | 審查意見 | — |
| 3 | 驗收判定 | 台鐵 | 通過／不通過 | 全部測試項目符合驗收標準 |
| 4 | 發出改正通知（若不通過） | 台鐵 | 改正通知書（列明缺陷） | 存在 S1~S4 缺陷 |
| 5 | 廠商改正（≤30 日曆天） | 廠商 | 缺陷改正報告 | 改正通知所列全部缺陷 |
| 6 | 複驗（5 工作天） | 台鐵 | 通過／不通過 | 改正項目全數通過回歸測試 |

註：若步驟 6 複驗仍未通過，則重複步驟 4～6，直至通過或依契約處理為止。

### 3.3.2　改正程序

- 改正通知書： 台鐵於驗收不通過時發出書面改正通知，載明全部未通過項目、缺陷等級（S1~S4）、對應之 TC 編號及改正期限。

- 改正期限： 自改正通知書送達之次日起算 30 日曆天內完成改正。改正範圍僅限通知書所列缺陷，廠商不得藉改正之名變更已通過之功能。

- 改正報告： 廠商於改正完成後提交「缺陷改正報告」，逐項說明改正措施、修改之程式碼版本、回歸測試結果，並附差異比對紀錄。

- 複驗： 台鐵收到改正報告後 5 個工作天內安排複驗，複驗範圍包含：

  - 改正通知所列全部缺陷項目之回歸測試

  - 改正影響範圍之關聯功能回歸測試（避免改 A 壞 B）

  - KPI 指標重新量測（若改正涉及 AI 模型調校）

- 複驗仍不通過： 若複驗仍有 S1 或 S2 缺陷未修復，台鐵得依契約規定處理。廠商不得以「環境因素」或「非廠商責任」為由拒絕改正。

### 3.3.3　驗收通過條件彙整

UAT 驗收通過須同時滿足以下全部條件：

| # | 條件 | 判定依據 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 49 項功能測試（TC-IVR-001 ~ TC-ADM-005 含 TC-LLM-009）全數 Pass | 測試報告 |
| 2 | 四項 AI 正確率 KPI 全數 ≥85% | 測試報告量化數據 |
| 3 | 回應時間 KPI（IVR/Agent）P95 ≤5,000ms | 測試報告量化數據 |
| 4 | 壓力測試五項情境全數 Pass | 壓力測試報告 |
| 5 | 資安檢測無 S1/S2 未修復缺陷 | 弱掃/滲透/源碼檢測報告 |
| 6 | HA Failover 切換 ≤5 秒、Session 不遺失 | HA 測試紀錄 |
| 7 | S1/S2 缺陷歸零 | 缺陷追蹤紀錄 |
| 8 | S3 缺陷已列入改善計畫（附預計修復日期） | 缺陷追蹤紀錄 |
| 9 | 全部交付文件經台鐵審閱無重大修訂意見 | 文件審查紀錄 |

# 第四章　測試時程規劃

## 4.1　測試階段時程總覽

本案測試活動分佈於 D+100 至 D+240 期間，共計 140 日曆天，涵蓋四個階段。各階段時程安排如下：

### 4.1.1　時程甘特圖

| 階段 | 測試項目 | 起始 | 結束 | 天數 | 前置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階段一 | 單元測試（隨開發進行，持續執行） | D+100 | D+180 | 80 天 | #5 測試計畫書交付（D+100） |
| 階段二 | 整合測試（含既有系統介接） | D+150 | D+200 | 50 天 | 整合測試環境就緒 |
| 階段三-A | 壓力測試 + 資安檢測 | D+200 | D+220 | 20 天 | 壓力/資安檢測開始 |
| 階段三-B | AI 模型驗證（題庫驗證） | D+210 | D+230 | 20 天 | AI 題庫驗證 |
| 階段四 | UAT | D+220 | D+240 | 20 天 | UAT 開始；#9 測試報告書交付（D+240） |

### 4.1.2　各階段時程明細

| 階段 | 期間 | 天數 | 主要活動 | 產出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 階段一：單元測試 | D+100 ~ D+180 | 80 天 | 各模組開發完成即進行單元測試，涵蓋 48 項 FR 對應之程式單元 | 單元測試報告（內部文件） |
| 階段二：整合測試 | D+150 ~ D+200 | 50 天 | 模組間介面測試、既有系統介接驗證（SIP Trunk、CRM Gateway、AD/LDAP） | 整合測試報告 |
| 階段三-A：壓力測試 + 資安檢測 | D+200 ~ D+220 | 20 天 | SIPp 語音壓力、k6 數位通道壓力、LLM 併發、HA Failover、弱掃/滲透/源碼檢測 | 壓力測試報告、資安檢測報告 |
| 階段三-B：AI 模型驗證 | D+210 ~ D+230 | 20 天 | 台鐵提供題庫（200 題×2）、音檔（200 檔）、後送案件（200 筆），執行正確率驗證 | AI 驗證報告 |
| 階段四：UAT | D+220 ~ D+240 | 20 天 | 台鐵人員實機操作驗證、全部 KPI 最終確認、驗收判定 | UAT 報告（納入交付項目 #9 測試報告書） |

說明： 階段三-A 與三-B 有 10 天重疊（D+210 ~ D+220），因壓力測試與 AI 驗證分別使用不同測試環境資源（壓力測試使用自動化工具，AI 驗證由人工評分），可平行進行。

## 4.2　關鍵里程碑與前置條件

| 里程碑 | 日期 | 前置條件 | 負責方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 測試計畫書交付 | D+100 | 系統分析報告書審閱通過 | 廠商 |
| 測試環境就緒 | D+140 | 測試伺服器到貨安裝完成、AI 模型部署完成 | 廠商 + SI 分包 |
| 既有系統介接完成 | D+180 | MES RTP fork 設定、CRM Gateway API 開通、AD 帳號建立 | 台鐵 + 既有廠商 + 廠商 |
| 資安分包進場 | D+200 | 系統功能開發完成、測試環境穩定 | 資安分包廠商 |
| 台鐵提供測試題庫 | D+210 | 台鐵備妥 200 題×2 + 200 音檔 + 200 筆後送案件 | 台鐵 |
| UAT 啟動 | D+220 | 壓力測試通過、資安檢測無 S1 缺陷、AI 驗證資料就緒 | 台鐵 + 廠商 |
| 測試報告書交付 | D+240 | 全部測試完成、UAT 通過 | 廠商 |

## 4.3　台鐵配合事項

為確保測試時程如期推進，台鐵須於指定時程前完成以下配合事項：

| # | 配合事項 | 需求時點 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 測試環境網路配通（VLAN、防火牆規則） | D+130 | 整合測試所需網路連通性 |
| 2 | 協調既有廠商完成 MES RTP fork 設定 | D+160 | 語音通道整合測試 |
| 3 | 提供 CRM Gateway 測試帳號與 API endpoint | D+160 | 數位通道整合測試 |
| 4 | 提供 AD 測試帳號（含各角色層級） | D+160 | 帳號權限整合測試 |
| 5 | 提供 AI 驗證題庫（IVR 200 題 + Agent 200 題） | D+210 | AI 應答正確率驗證 |
| 6 | 提供 STT 測試音檔（200 檔，中英配比 4:1，每檔 ≤150 秒） | D+210 | STT 辨識率驗證 |
| 7 | 提供後送案件樣本（200 筆真實後送案件，含正確分類標註） | D+210 | 後送分類準確率驗證 |
| 8 | 指派 UAT 參與人員（值機員 + 督導 + 系統管理者） | D+220 | UAT 實機驗證 |

人員合規要求： 參與本案測試活動之所有人員（含廠商、資安分包及其他協力廠商人員），不得為大陸地區籍人士（契約第 8 條(二十四)）。廠商應於測試啟動前提交參與人員名冊（含國籍），並確保全員完成適任性查核及簽署同意書（契約附件 10）。台鐵保留於測試期間抽查人員資格之權利，如發現不符規定者，廠商應立即更換並重新提報名冊。

## 4.4　測試時程風險與應對

| 風險 | 影響 | 發生機率 | 應對措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台鐵延遲提供測試題庫/音檔 | AI 驗證時程壓縮 | 中 | D+180 前書面提醒台鐵備妥；廠商先以自建模擬題庫完成內部預測試 |
| 既有廠商配合介接延遲 | 整合測試無法如期啟動 | 中 | D+100 前召開三方協調會議，確認介接時程；先以 Mock 環境完成廠商側測試 |
| 資安檢測發現 S1 漏洞 | 修復時間壓縮 UAT 時程 | 低 | 開發階段即導入 SAST 持續掃描，降低後期驗收風險；資安分包於 D+200 進場，預留 20 天修復緩衝 |
| GPU 伺服器交期延遲 | 測試環境無法如期就緒 | 低 | 簽約後 D+7 即下單，追蹤交期；備案 A6000 Ada（48GB）作為合規替代品 |
| UAT 期間發現 AI 正確率未達標 | 需回頭調校模型與知識庫 | 中 | 階段三-B（D+210~D+230）先行內部驗證，提前發現並修正；知識庫覆蓋率於 D+200 前達 95% 以上 |

## 本章引用編號清單

功能需求（FR）： FR-IVR-001～007、FR-STT-001～003、FR-TTS-001～002、FR-LLM-001～008、FR-AGT-001～008、FR-QI-001～007、FR-RPT-001～003、FR-WS-001～005、FR-ADM-001～005（共 48 項，驗收條件涵蓋全部 FR）

測試案例（TC）： TC-IVR-001～007、TC-STT-001～003、TC-TTS-001～002、TC-LLM-001～009、TC-AGT-001～008、TC-QI-001～007、TC-RPT-001～003、TC-WS-001～005、TC-ADM-001～005（共 49 項，48 項 FR 1:1 對應 + TC-LLM-009 幻覺率補充測試）

架構決策（AD）： AD-002（GPU 資源分配 — 壓力測試情境四之併發驗證依據）、AD-004（Llama 3.1 8B AWQ — AI 正確率 KPI 之模型基礎）、AD-005（HA Active-Active — Failover 驗收標準 ≤5 秒之依據）、AD-007（SIP/RTP fork — 既有系統介接測試之架構基礎）

攻擊面防禦（ATK）： ATK-003（質檢錄音合法性 — §3.2.3 資安缺陷處置納入個資保護驗證）、ATK-004（App WebView 安全 — §3.2.3 滲透測試納入 OWASP Mobile Top 10）、ATK-008（正確率判定標準 — §3.1.1 明定「部分正確」評分機制與雙方共同評分流程）、ATK-009（尖峰/台語情境 — §3.1.2 回應時間量測於 ≥30 路併發條件下執行）