Table of Contents

# #04 教育訓練計畫書

案號： L0215P2010U ｜ 版本： 1.0 ｜ 日期： 中華民國 115 年 國營臺灣鐵路股份有限公司 AI 客服系統建置案

## 目錄

- 4.1 訓練總覽與目標

- 訓練目標

- 訓練時數規劃

- 授課原則

- 4.2 值機人員訓練計畫（≥36 小時）

- 模組一：系統基本操作（8 小時）

- 模組二：AI 輔助功能（8 小時）

- 模組三：通話控制與轉接（8 小時）

- 模組四：數位客服操作（6 小時）

- 模組五：異常處理與情境演練（6 小時）

- 4.3 系統管理者訓練計畫（≥18 小時）

- 模組一：系統管理基礎（4 小時）

- 模組二：知識庫維護（4 小時）

- 模組三：監控與告警（4 小時）

- 模組四：帳號權限與日誌（3 小時）

- 模組五：備份回復與模型更換（3 小時）

- 4.4 督導人員專項訓練（含於值機 36 小時內）

- 即時監控與介入（含於模組一，額外 2 小時）

- 質檢系統操作（含於模組二，額外 2 小時）

- 報表功能操作（含於模組二，額外 1 小時）

- 4.5 教材規劃

- 4.6 訓練時程與分批規劃

- Phase 1：Pilot 種子訓練（D+200 ~ D+210）

- Phase 2：正式值機訓練（D+210 ~ D+230）

- Phase 3：管理者正式訓練（D+220 ~ D+235）

- 台鐵跟班實作建議

- 4.7 訓練成效評估

- 實作考核

- 滿意度調查

- 上線後追蹤評估

## 4.1 訓練總覽與目標

### 訓練目標

本計畫旨在確保台鐵客服中心全體人員於系統上線前具備獨立操作 AI 客服系統之能力，涵蓋值機人員日常操作、督導即時監控與介入、以及系統管理者之維運管理。訓練設計以「保固期結束後台鐵可自主維運」為終極目標，所有課程均以實務操作能力為導向。

### 訓練時數規劃

| 對象 | 最低時數 | 實際規劃 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值機人員（含督導） | ≥36 小時 | 36 小時 | 正式訓練 5 模組共 36hr（分 4 批），Pilot 種子人員額外先修 12hr（不含於 36hr） |
| 系統管理者 | ≥18 小時 | 18 小時 | Pilot 先修 6hr + 正式訓練 12hr（共 18hr） |
| 合計 | ≥54 小時 | 54 小時 | Pilot 種子訓練 18hr（值機 12hr + 管理 6hr）+ 正式訓練 36hr |

### 授課原則

- 現場實機操作為主：所有課程使用測試環境進行實機演練，學員須實際完成每項操作任務

- 分批施訓：值機人員 25 席 + 督導 2 席不可能同時離崗，採分批方式確保客服中心正常運作

- Pilot 先行：種子人員先行受訓並回饋操作問題，正式訓練前完成 UI/UX 微調

- 線上備案：僅於不可抗力情況（如疫情、天災）啟用線上授課，正常情況一律現場實機操作

## 4.2 值機人員訓練計畫（≥36 小時）

值機人員訓練分為 5 大模組，涵蓋系統基本操作、AI 輔助功能、通話控制、數位客服及異常處理。每模組均包含講解（30%）與實機操作（70%）。

### 模組一：系統基本操作（8 小時）

| 項目 | 內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| 簽入/簽出操作 | 帳號登入（AD 整合）、座席狀態切換（就緒/忙碌/休息） | FR-WS-005 |
| 來電接聽流程 | 來電彈屏、客戶歷史查看、通話計時 | FR-WS-001 |
| 介面導覽 | 值機平台各區塊功能說明、個人化設定 | FR-WS-001 |
| 實作演練 | 模擬 10 通來電，完成簽入→接聽→結束→簽出全流程 | — |

### 模組二：AI 輔助功能（8 小時）

| 項目 | 內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| AI 建議回覆 | 即時推送之 AI 建議回覆的查看、採用與修改 | FR-WS-002 |
| 知識庫查詢 | 手動查詢知識庫、查看 RAG 引用來源標註 | FR-AGT-004 |
| 對話摘要檢視 | AI 自動生成之通話/對話摘要的查閱與編輯 | FR-WS-003 |
| 實作演練 | 模擬旅客詢問時刻表/票價/轉乘資訊，運用 AI 輔助回答 | — |

### 模組三：通話控制與轉接（8 小時）

| 項目 | 內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| 通話控制 | 保留、轉接、三方通話、掛斷操作 | FR-WS-001 |
| AI→人工接手 | AI-IVR 轉接人工時的接手流程，包含對話摘要承接與知識輔助資訊閱讀 | FR-IVR-004 |
| 人工→人工轉接 | 座席間轉接、轉接至督導、外線轉接 | FR-WS-001 |
| 實作演練 | 模擬 AI 無法解答的複雜情境（如退票糾紛、行李遺失），練習從 AI 接手後的完整處理流程 | — |

本模組特別安排「AI 轉人工」的接手演練：AI-IVR 在轉接時會附帶對話摘要與知識輔助資訊，值機員須練習在 5 秒內掌握旅客問題重點，避免重複詢問。預估 AI 可獨立處理 60~70% 的簡單查詢（時刻/票價/車站資訊），轉接至人工的通話已預先篩選，值機員可專注處理需要人工判斷的複雜案件。

### 模組四：數位客服操作（6 小時）

| 項目 | 內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| AI-Agent 文字客服 | 文字客服介面操作、AI 回覆審閱與介入 | FR-AGT-003、FR-AGT-006 |
| SMS 簡訊處理 | 簡訊收發操作、AI 自動回覆查閱、手動回覆 | FR-AGT-007 |
| 後送工單建立 | 工單建立、分類、指派、追蹤流程 | FR-WS-003 |
| 實作演練 | 同時處理語音 + 文字客服的多工操作演練 | — |

關於後送案件系統：AI 後送分析功能以 API 方式將分析結果推送至既有後送系統，不修改現有 225 位外點人員的操作介面，因此外點人員無須重新培訓。值機人員僅需學習在值機平台上建立與追蹤後送工單的操作。

### 模組五：異常處理與情境演練（6 小時）

| 項目 | 內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| 系統異常切換 | 系統異常時立即切換為人工客服的操作流程，確保不影響正常運作 | FR-IVR-007 |
| 惡意來電處理 | 辨識惡意來電、啟動防護機制（敏感詞過濾、頻率限制）、紀錄與通報 | FR-IVR-007 |
| 台語來電應對 | 系統偵測到非國語語音超過 3 輪後自動轉接人工的處理流程；值機員台語應對技巧 | — |
| 尖峰時段應變 | 春節疏運等話務量暴增（日均可達 3,000+ 通）時的座席調度與優先處理原則 | — |
| 實作演練 | 模擬系統斷線、惡意來電、台語旅客等情境，完成完整應變流程 | — |

台語來電處理說明：Whisper large-v3 支援台語摻雜國語的混合辨識，但純台語辨識率較低。系統設計為偵測到非國語語音超過 3 輪後自動轉接人工客服，值機員應準備以台語直接服務旅客。本模組安排台語情境演練，確保值機員能順暢接手。

## 4.3 系統管理者訓練計畫（≥18 小時）

系統管理者訓練以「保固期結束後可自主維運」為目標，涵蓋 Docker 容器管理、知識庫維護、監控告警、帳號權限及備份回復。所有操作指引均以台鐵 IT 人員為讀者撰寫，避免開發者行話。

### 模組一：系統管理基礎（4 小時）

| 項目 | 內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| Docker Compose 操作 | 服務啟動/停止/重啟、容器狀態檢查、日誌查看 | FR-ADM-001 |
| 健康檢查 | 各服務健康端點確認、依賴服務狀態檢查 | FR-ADM-001 |
| 日常巡檢 SOP | 每日巡檢項目清單、異常判斷與通報流程 | — |
| 實作演練 | 執行完整日常巡檢流程，包含服務重啟與狀態驗證 | — |

Docker Compose 是本系統的部署方式（詳見第 3 章程式設計規格報告書），相較於 Kubernetes，操作門檻顯著降低。本模組提供圖文並茂的操作手冊，管理者無須具備容器技術背景即可完成日常維運。

### 模組二：知識庫維護（4 小時）

| 項目 | 內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| 知識庫 CRUD | 新增、修改、刪除知識條目，支援批次匯入 | FR-LLM-005 |
| 版本管理與回溯 | 知識庫版本歷程查閱、版本回溯操作 | FR-AGT-002 |
| Embedding 重建 | 知識庫內容異動後觸發向量重建的操作流程 | FR-AGT-002 |
| 實作演練 | 新增 10 筆台鐵常見 FAQ，驗證 AI 回答是否正確引用 | — |

### 模組三：監控與告警（4 小時）

| 項目 | 內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| Grafana 儀表板 | 系統監控儀表板操作、各項指標含義說明 | FR-ADM-003 |
| 告警規則 | 告警規則檢視與調整（系統不可用、GPU 溫度異常、記憶體 >85%、磁碟 >90%、API 延遲 >3s） | FR-ADM-003 |
| GPU 監控 | GPU 使用率、VRAM 佔用、溫度監控與異常判讀 | FR-ADM-003 |
| 實作演練 | 模擬告警情境，完成從收到告警到問題判斷的處理流程 | — |

### 模組四：帳號權限與日誌（3 小時）

| 項目 | 內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| AD 整合管理 | AD/LDAP 帳號同步、新增/停用帳號操作 | FR-ADM-002 |
| RBAC 權限設定 | 角色定義、權限指派、最小權限原則實作 | FR-ADM-004、FR-LLM-006 |
| 稽核日誌查詢 | 操作日誌查詢、個資存取日誌獨立查閱、日誌保留 ≥6 個月之確認 | FR-ADM-004 |
| 實作演練 | 建立新帳號、指派角色、查詢該帳號操作紀錄 | — |

### 模組五：備份回復與模型更換（3 小時）

| 項目 | 內容 | 對應功能 |
| --- | --- | --- |
| 備份排程 | 自動備份排程檢視與調整、手動觸發備份 | FR-ADM-005 |
| 回復操作 | 從備份還原系統的完整流程，含資料庫與知識庫 | FR-ADM-005 |
| LLM/STT/TTS 模型更換 | 模型版本切換流程、驗證步驟、回退機制 | FR-ADM-005 |
| 實作演練 | 執行一次完整的備份→模擬故障→回復流程 | — |

模型更換流程涵蓋 Coqui XTTS-v2 的備案方案（MeloTTS / Piper）切換操作。XTTS-v2 模型雖已開源（MPL 2.0 授權），原始碼與權重可永久使用，但管理者須具備在需要時切換至備案 TTS 引擎的能力，確保長期營運不受單一元件影響。

## 4.4 督導人員專項訓練（含於值機 36 小時內）

督導人員除參與值機人員全部 5 大模組外，另於模組一及模組二中安排督導專項內容：

### 即時監控與介入（含於模組一，額外 2 小時）

- 即時監控面板操作：查看所有座席狀態、通話佇列、AI 處理中案件（FR-WS-004）

- 監聽/密語指導/強制介入操作流程

- 即時服務指標查閱：接聽率、平均等待時間、AI 轉人工比例

### 質檢系統操作（含於模組二，額外 2 小時）

- 質檢規則設定：評分項目、權重配置、通過標準定義（FR-QI-003）

- 質檢報表查閱：活動報表、專員績效報表、原因分析報表（FR-QI-007）

- 異常警報處理：質檢異常即時通知的接收與處置（FR-QI-006）

### 報表功能操作（含於模組二，額外 1 小時）

- 統計報表查詢與匯出（FR-RPT-001）

- 儀表板自訂：篩選條件、時間區間、圖表類型設定（FR-RPT-002）

## 4.5 教材規劃

| 教材類型 | 說明 | 交付方式 |
| --- | --- | --- |
| 操作手冊 | 同 #07 軟體使用及維護手冊，逐步圖文指引，以台鐵 IT 人員及值機員為讀者 | 紙本 + 電子檔（可於台鐵內部網站下載） |
| 操作影片 | 每模組錄製 15~30 分鐘操作示範影片，涵蓋值機 5 模組 + 管理 5 模組 | 台鐵內部影音平台 |
| FAQ 文件 | 系統操作常見問題 ≥30 題，依角色分類（值機/督導/管理者） | 電子檔 + 知識庫收錄 |
| Quick Reference Card | A4 單頁速查卡，正面為常用操作與快捷鍵，背面為異常處理流程 | 護貝紙卡，每席一張 |

教材撰寫原則： - 操作步驟搭配實際系統截圖，標註點擊位置與預期結果 - 避免技術術語，如需使用則加註中文說明（如 Docker → 容器服務管理工具） - FAQ 持續更新：Pilot 階段收集之問題納入正式教材

## 4.6 訓練時程與分批規劃

### Phase 1：Pilot 種子訓練（D+200 ~ D+210）

| 日期區間 | 對象 | 人數 | 時數 | 內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D+200~204 | 值機種子人員 | 5~8 人 | 12hr（3天×4hr） | 模組一~三精華版 |
| D+205~207 | 系統管理者 | 2~3 人 | 6hr（2天×3hr） | 模組一~三精華版 |
| D+208~210 | — | — | — | 回饋收集與 UI/UX 微調 |

Pilot 種子人員遴選建議：優先選擇資深值機員（熟悉業務流程）與對新系統接受度高之人員，使其在正式訓練時可擔任「小老師」角色協助同仁。

### Phase 2：正式值機訓練（D+210 ~ D+230）

| 批次 | 日期區間 | 人數 | 時數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 批 | D+210~217 | 6~7 人 | 36hr（7 天×約 5hr） | 避開每日尖峰時段 09:00~11:00 |
| 第 2 批 | D+214~221 | 6~7 人 | 36hr | 與第 1 批部分重疊，不同教室 |
| 第 3 批 | D+218~225 | 6~7 人 | 36hr |  |
| 第 4 批 | D+222~229 | 6~7 人 | 36hr | 含 2 名督導人員 |

分批原則： - 每批 6~7 人，確保客服中心同時段仍有 ≥15 名值機員在線 - 訓練時段安排於每日 13:00~18:00（避開上午話務尖峰） - 督導人員安排於第 4 批，可先觀摩前三批訓練狀況

### Phase 3：管理者正式訓練（D+220 ~ D+235）

| 批次 | 日期區間 | 人數 | 時數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 批 | D+220~227 | 3~4 人 | 12hr（4天×3hr） | 基礎 + 知識庫 + 監控 |
| 第 2 批 | D+227~235 | 3~4 人 | 12hr | 權限 + 備份 + 模型更換 |

### 台鐵跟班實作建議

建議台鐵安排 2~3 位 IT 人員於保固期間「跟班實作」，隨同廠商工程師實際操作所有維運流程，包含： - 每月定期巡檢作業 - 知識庫更新與 Embedding 重建 - 告警事件處理 - 備份驗證與回復演練 - 模型更新與版本切換

跟班實作累積之實務經驗，可有效銜接保固期結束後之自主維運，降低廠商轉移風險。

## 4.7 訓練成效評估

### 實作考核

| 評估方式 | 時機 | 通過標準 | 補考機制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模組實機測驗 | 每模組結束後 | ≥80 分 | 未達標者安排 1 次補考，補考前提供 1:1 輔導 |
| 綜合情境演練 | 全模組完訓後 | 完成 3 個情境（含異常處理） | — |
| 管理者獨立操作 | 管理者全模組完訓後 | 獨立完成日常巡檢 + 備份回復 | — |

### 滿意度調查

每班次結束後填寫訓練滿意度問卷，調查項目包含： - 課程內容實用性 - 講師教學品質 - 教材清晰度 - 實作時間充足度 - 整體滿意度

### 上線後追蹤評估

系統上線後 1 個月內進行追蹤評估： - 觀察值機員實際操作系統之熟練度 - 統計 AI 輔助功能使用率與採用率 - 收集操作困難回饋，針對不足項目安排補強課程 - 評估結果納入 #12 教育訓練執行報告書

## 本章引用編號清單

功能需求（FR）： FR-IVR-004、FR-IVR-007、FR-WS-001、FR-WS-002、FR-WS-003、FR-WS-004、FR-WS-005、FR-AGT-002、FR-AGT-003、FR-AGT-004、FR-AGT-006、FR-AGT-007、FR-LLM-005、FR-LLM-006、FR-QI-003、FR-QI-006、FR-QI-007、FR-RPT-001、FR-RPT-002、FR-ADM-001、FR-ADM-002、FR-ADM-003、FR-ADM-004、FR-ADM-005

測試案例（TC）： 各 FR 對應之 TC 編號（TC-IVR-004、TC-WS-001~005 等），詳見第 5 章測試計畫書

架構決策（AD）： AD-002（GPU 分工）、AD-004（LLM 選型）、AD-005（HA 架構）、AD-006（Docker Compose）、AD-007（SIP 介接）、AD-008（開源優先）

攻擊面防禦（ATK）： ATK-009（台語/尖峰情境訓練）、ATK-010（AI 轉人工流程訓練）、ATK-011（保固後自主維運能力培養）、ATK-023（後送系統 225 人無影響說明）